PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC (TUẦN 2)

## Phân công vị trí

| Tên thành viên | Điểm mạnh | Điểm yếu | Đảm nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Thế Mỹ | Biết phân chia công việc hợp lý. Quyết đoán | Thiếu sự linh hoạt trong một vài tình huống | Trưởng nhóm |
| Nguyễn Văn Minh | Lắng nghe, giải quyết vấn đề tốt. | Nói hơi nhanh dễ bị vấp | Phó trưởng nhóm |
| Châu Gia Lương | Ghi chép tốt, tập trung cao | Hơi rụt rè khi nói chuyện | Thư ký |
| Trần Đức Mạnh | Tư duy logic tốt, nhanh nhạy | Quá tập trung vào chi tiết, có thể ảnh hưởng đến chi tiết tổng quan | Thành viên |
| Dương Đức Lộc | Chăm chỉ, tập trung cao độ | Còn rụt rè khi đề xuất ý kiến | Thành viên |

## Phân công công việc

| Tên thành viên | Công việc | Vai trò | Deadline | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trần Đức Mạnh | - Phân tích tài chính (giả lập ít nhất 2 dự án). - Xác định khung dự án: Vấn đề, người dùng, giá trị, bên liên quan, tiêu chí thành công, rủi ro sơ bộ. | R,A | 25/3/2026 | Hoàn thành đúng hạn. Xác định khung dự án rõ ràng và phân tích tài chính logic. |
| Dương Đức Lộc |  | I |  |  |
| Châu Gia Lương |  | I |  |  |
| Nguyễn Văn Minh |  | S,C |  |  |
| Nguyễn Thế Mỹ |  | I |  |  |
| Nguyễn Văn Minh | - Thu thập yêu cầu (chức năng, phi chức năng). - Xác định MVP, phương án đề xuất, phương án tối đa. - Bổ sung SOW, Project Charter. | I | 25/3/2026 | Làm việc nghiêm túc, thu thập yêu cầu sát thực tế. Hoàn thiện tài liệu chỉn chu. |
| Châu Gia Lương |  | R,A |  |  |
| Trần Đức Mạnh |  | S,C |  |  |
| Dương Đức Lộc |  | I |  |  |
| Nguyễn Thế Mỹ |  | I |  |  |
| Nguyễn Văn Minh | - Vẽ sơ đồ usecase của phần mềm. - Xây dựng WBS của dự án (4 cấp). - Hoàn thiện Business Case. - Ghi biên bản họp nhóm. | R,A | 27/3/2026 | Xây dựng WBS và Usecase chi tiết, dễ hiểu. Ghi chép biên bản họp đầy đủ. |
| Châu Gia Lương |  | I |  |  |
| Trần Đức Mạnh |  | I |  |  |
| Dương Đức Lộc |  | I |  |  |
| Nguyễn Thế Mỹ |  | S,C |  |  |
| Nguyễn Văn Minh | - Lập danh sách hoạt động dự án. - Sắp xếp PDM, xác định thông số và diễn giải phụ thuộc. - Cập nhật Phân công RACI. | I | 29/3/2026 | Sắp xếp các hoạt động hợp lý. Lập sơ đồ PDM rõ ràng, thể hiện tốt vai trò quản lý. |
| Châu Gia Lương |  | I |  |  |
| Trần Đức Mạnh |  | I |  |  |
| Dương Đức Lộc |  | S,C |  |  |
| Nguyễn Thế Mỹ |  | R,A |  |  |
| Nguyễn Văn Minh | - Lập danh sách hoạt động dự án. - Sắp xếp PDM, xác định thông số và diễn giải phụ thuộc. - Cập nhật Phân công RACI. | I | 31/3/2026 | Làm việc cẩn thận. Tính toán đường găng chính xác và vẽ sơ đồ GANTT trực quan. |
| Châu Gia Lương |  | I |  |  |
| Trần Đức Mạnh |  | I |  |  |
| Dương Đức Lộc |  | R,A |  |  |
| Nguyễn Thế Mỹ |  | S,C |  |  |