| PROJECT TITLE | Hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng cà phê |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPANY NAME | Mầm non GIẢI TÍCH | CLIENT | Phụng Lộc |
| PROJECT MANAGER | Nguyễn Thế Mỹ | DATE SUBMITTED | 01/04/2026 |
| AUTHOR | Châu Gia Lương | VERSION | 1.1.0 |
| PROJECT BEGIN DATE | 08/03/2026 | END DATE | 08/08/2026 |

1.0 GIỚI THIỆU (INTRODUCTION)

Dự án nhằm xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng cà phên cho doanh nghiệp Phụng Lộc Coffee và 8 chi nhánh.

## Hiện tại:

- Quản lý bằng Excel rời rạc.

- Số liệu tồn kho giữa chi nhánh và kho tổng không khớp.

- Không theo dõi được hao hụt nguyên liệu theo định mức.

- Không có báo cáo tổng hợp real-time.

- Khó đánh giá hiệu suất từng chi nhánh.

## Phạm vi nghiệp vụ

- POS bán hàng.

- Quản lý menu & định mức nguyên liệu

- Nhập – xuất – điều chuyển kho.

- Kiểm kho.

- Báo cáo doanh thu & tồn kho..

- Đồng bộ dữ liệu khi offline.

## Mục tiêu dự án

| MỤC TIÊU (OBJECTIVE) | LÝ DO / CƠ SỞ (RATIONALE) |
| --- | --- |
| Xây dựng hệ thống quản lý tập trung cho toàn bộ 8 chi nhánh | Hiện tại các chi nhánh sử dụng Excel riêng lẻ, dữ liệu không đồng bộ, gây khó khăn trong quản lý tổng thể |
| Tự động hóa quy trình bán hàng (POS) | Việc nhập liệu thủ công dễ sai sót, đặc biệt trong giờ cao điểm, làm chậm quá trình phục vụ khách |
| Quản lý tồn kho và nguyên liệu chính xác theo thời gian thực | Tồn kho hiện tại thường bị lệch do cập nhật chậm và thiếu đồng bộ giữa các bộ phận |
| Áp dụng định mức nguyên liệu (recipe) để tự động trừ kho | Hiện chưa kiểm soát được hao hụt nguyên liệu, dẫn đến thất thoát và khó đánh giá chi phí |
| Hỗ trợ điều chuyển nguyên liệu giữa các chi nhánh | Việc điều chuyển hiện nay chưa có quy trình rõ ràng, dễ sai lệch dữ liệu |
| Cung cấp báo cáo doanh thu và tồn kho theo thời gian thực | Ban quản lý hiện không có báo cáo kịp thời để đưa ra quyết định |
| Hỗ trợ hệ thống hoạt động offline khi mất mạng | Các chi nhánh có thể gặp sự cố mạng, cần đảm bảo hoạt động bán hàng không bị gián đoạn |
| Đồng bộ dữ liệu tự động khi có kết nối mạng trở lại | Đảm bảo dữ liệu giữa các chi nhánh và trung tâm luôn chính xác và nhất quán |
| Phân quyền người dùng theo vai trò (quản lý, thu ngân, kho…) | Đảm bảo bảo mật dữ liệu và phù hợp với trách nhiệm của từng vị trí |
| Thiết kế giao diện dễ sử dụng cho nhân viên | Nhân viên có trình độ công nghệ khác nhau, cần hệ thống dễ học, dễ sử dụng |

2.0 CÁC HOẠT ĐỘNG

| TASK # | MÔ TẢ CÔNG VIỆC |
| --- | --- |
| 2.1 | Xây dựng Business Case để phân tích sự cần thiết của dự án |
| 2.2 | Xây dựng Project Charter để xác định mục tiêu và phạm vi dự án |
| 2.3 | Xây dựng Statement of Work (SOW) để xác định phạm vi công việc |
| 2.4 | Thiết kế và thực hiện khảo sát JAD để thu thập yêu cầu từ người dùng |
| 2.5 | Phân tích tài chính và xác định khung dự án |
| 2.6 | Xác định phương án thự hiện |
| 2.7 | Xây dựng Sơ đồ Usecase của phần mềm dựa trên các yêu cầu đã thu thập. |
| 2.8 | Xây dựng Cấu trúc phân rã công việc (WBS) chi tiết cho dự án. |
| 2.9 | Lập danh sách các hoạt động dự án, thời gian ước lượng và người phụ trách. |
| 2.10 | Thiết lập sơ đồ mạng dự án (PDM), xác định mối liên hệ và sự phụ thuộc giữa các hoạt động. |
| 2.11 | Lập ma trận phân công trách nhiệm (RACI) cho từng thành viên. |
| 2.12 | Xác định Đường găng (Critical Path) và tính toán tổng thời gian thực hiện dự án. |
| 2.13 | Đề xuất danh sách tài nguyên dự án (con người, máy móc, phần mềm) và các ràng buộc. |
| 2.14 | Xây dựng sơ đồ GANTT để trực quan hóa tiến độ dự án. |

3.0 BẢNG TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

| TASK # | THỜI GIAN | MÔ TẢ |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Tuần 1-2 | Xây dựng Business Case để phân tích sự cần thiết của dự án |
| 3.2 | Tuần 1-2 | Xây dựng Project Charter để xác định mục tiêu và phạm vi dự án |
| 3.3 | Tuần 1-2 | Xây dựng Statement of Work (SOW) để xác định phạm vi công việc |
| 3.4 | Tuần 1-2 | Thiết kế và thực hiện khảo sát JAD để thu thập yêu cầu từ người dùng |
| 3.5 | Tuần 3 | Xác định khung dự án |
| 3.6 | Tuần 3 | Phân tích yêu cầu hệ thống theo kết quả khảo sát và xác định phương án thực hiện |
| 3.7 | Tuần 3 | Phân tích quy mô: Vẽ sơ đồ Usecase và phân rã công việc chi tiết (WBS). |
| 3.8 | Tuần 3 | Quản lý tiến độ (Phần 1): Lập danh sách hoạt động, ước lượng thời gian và vẽ sơ đồ mạng PDM. |
| 3.9 | Tuần 4 | Quản lý nguồn lực: Lập danh sách tài nguyên, phân bổ nguồn lực và cập nhật ma trận RACI. |
| 3.10 | Tuần 4 | Quản lý tiến độ (Phần 2): Xác định Critical Path, tổng thời gian dự án và hoàn thiện sơ đồ GANTT. |
| 3.11 | Tuần 5-8 (dự kiến) | Thiết kế hệ thống (Kiến trúc, CSDL, Giao diện). |
| 3.12 | Tuần 8-16(dự kiến) | Phát triển và kiểm thử hệ thống (dự kiến) |
| 3.13 | Tuần 16-20 (dự kiến) | Nghiệm thu toàn hệ thống và bàn giao (dự kiến) |

- CHÍNH SÁCH PHÍ

  - Tóm tắt ngân sách

- Phát triển hệ thống: dự kiến 210.000.000 VND

- Phân tích và thiết kế: dự kiến 265.000.000VND

- Xây dựng và kiểm thử:  dự kiến 275.000.000 VND

- Dự phòng rủi ro: dự kiến 50.000.000 VND

- Tổng cộng: 800.000.000 VND (giả định)

  - Chi phí triển khai

- Chi phí nhân sự (Dev, BA,Tester).

- Chi phí hạ tầng (Máy chủ, Database – giả định).

- Chi phí đào tạo và hướng dẫn sử dụng.

- Chi phí triển khai và kiểm thử hệ thống.

4.3 Chi tiết

| RATE SCHEDULE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESTIMATED COST | DELIVERY SCHEDULE | DESCRIPTION |
| 65.000.000 VND | Giai đoạn khởi tạo | Business Case + Project Charter |
| 145.000.000 VND | Giai đoạn khảo sát | SOW + khảo sát JAD |
| 125.000.000 VND | Giai đoạn phân tích | Phân tích yêu cầu |
| 140.000.000 VND | Giai đoạn thiết kế | Thiết kế hệ thống |
| 275.000.000 VND | Giai đoạn xây dựng + test | Dev, Test |

- YÊU CẦU DỰ ÁN

5.1 Trách nhiệm nhóm làm dự án

- Xây dựng Business Case, Project Charter và SOW.

- Thiết kế và thực hiện khảo sát JAD.

- Thu thập và phân tích yêu cầu hệ thống.

- Đề xuất giải pháp phù hợp với hiện trạng doanh nghiệp.

- Phân rã cấu trúc công việc dự án (WBS) một cách hệ thống.

- Ước lượng thời gian, tài nguyên và lập lịch trình thực hiện chi tiết thông qua sơ đồ PDM và GANTT.

- Phân công vai trò và trách nhiệm rõ ràng cho các bên liên quan thông qua ma trận RACI.

- Tổ chức họp nhóm định kỳ và ghi nhận bằng biên bản họp đầy đủ.

- Thiết kế hệ thống (kiến trúc, CSDL, giao diện) (dự kiến).

- Phát triển và kiểm thử hệ thống (dự kiến)..

- Hoàn thiện tài liệu và báo cáo dự án.

5.2 Trách nhiệm phía công ty

- Cung cấp thông tin về quy trình vận hành hiện tại

- Tham gia các buổi khảo sát JAD

- Trả lời các câu hỏi phỏng vấn và cung cấp dữ liệu liên quan

- Xác nhận các yêu cầu nghiệp vụ

- Góp ý về hệ thống đề xuất

5.3 Trách nhiệm chung

- Hợp tác trong quá trình trao đổi thông tin

- Đảm bảo thông tin cung cấp là chính xác và đầy đủ

- Thống nhất các yêu cầu và phạm vi dự án

- Phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh

- Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án

- RỦI RO DỰ ÁN

| RỦI RO DỰ ÁN |  |
| --- | --- |
| RỦI RO | BIỆN PHÁP |
| Xung đột dữ liệu khi đồng bộ offline | Áp dụng cơ chế đồng bộ theo version / timestamp (last-write hoặc ưu tiên server) |
|  | Thiết kế conflict resolution rule (quy tắc xử lý xung đột) |
|  | Log lại các thay đổi để kiểm tra khi có lỗi |
|  | Cho phép người quản lý xác nhận khi xảy ra xung đột nghiêm trọng |
| Nhân viên nhập sai dữ liệu POS | Thiết kế UI đơn giản, hạn chế nhập tay (dropdown, auto-fill) |
|  | Áp dụng validation dữ liệu (ràng buộc) |
|  | Training nhân viên trước khi sử dụng |
|  | Cho phép chỉnh sửa có kiểm soát (có log) |
| DB server quá tải giờ cao điểm | Sử dụng load balancing / cloud scaling |
|  | Tối ưu database (index, query) |
|  | Phân tách database (read/write nếu cần) |
|  | Thực hiện performance testing trước khi triển khai |
| Mất kết nối mạng kéo dài | Hỗ trợ chế độ offline (lưu local tạm thời) |
|  | Tự động đồng bộ lại khi có mạng |
|  | Cảnh báo người dùng khi mất kết nối |
|  | Giới hạn chức năng khi offline để tránh sai lệch dữ liệu |

- CÁC TIÊU CHUẨN TUÂN THỦ

Kế hoạch giao tiếp

- Giao tiếp nhóm: phầm mềm chính là Zalo để trao đổi thông tin cơ bản và thông báo chung.

- Lưu trữ tài liệu: sử dụng Google Drive / GitHub để lưu trữ và chia sẻ tài liệu.

- Trao đổi học thuật: Các vấn đề liên quan đồ án sẽ được thảo luận trong nhóm chat hoặc trong các buổi họp nhóm.

- Thời gian phản hồi: Mỗi thành viên cần phản hồi tin nhắn trong vòng 12–24 giờ.

Kế hoạch quản lý chất lượng

- Xây dựng tiêu chí chất lượng cho từng chức năng.

- Thực hiện kiểm thử: Unit Test, Integration Test, User Acceptance Test (UAT).

- Kiểm tra tính chính xác dữ liệu (đặc biệt với POS và kho).

- Ghi nhận và xử lý lỗi trong quá trình phát triển.

Kế hoạch đào tạo

- Hướng dẫn sử dụng cho nhân viên (POS, kho, quản lý).

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn (document, video nếu có).

- Hỗ trợ trực tiếp trong giai đoạn đầu triển khai.

- Thu thập phản hồi từ người dùng.

Tuân thủ tiêu chuẩn

- Áp dụng quy trình phát triển phần mềm.

- Chuẩn hóa coding convention.

- Thiết kế hệ thống theo mô hình client-server.

- Đảm bảo khả năng mở rộng.

Tuân thủ quy định

- Quy định về hóa đơn, chứng từ bán hàng

- Quy định về lưu trữ dữ liệu kinh doanh

- Tuân thủ chính sách nội bộ của doanh nghiệp

Privacy Adherence

- Phân quyền người dùng (admin, nhân viên, quản lý).

- Mã hóa dữ liệu quan trọng.

- Không chia sẻ thông tin khách hàng trái phép.

- Sao lưu dữ liệu định kỳ.

- ĐIỀU KHOẢN KINH DOANH

Điều chỉnh hợp đồng

- Các bên liên quan phải gửi yêu cầu thay đổi chính thức.

- Nhóm dự án sẽ đánh giá tác động đến thời gian – chi phí – phạm vi.

- Chỉ khi được phê duyệt, thay đổi mới được áp dụng.

- Cập nhật lại tài liệu dự án (SOW, kế hoạch, …).

Bảo mật thông tin

- Không chia sẻ dữ liệu nội bộ cho bên thứ ba khi chưa được phép.

- Bảo vệ thông tin khách hàng và dữ liệu kinh doanh.

- Áp dụng phân quyền truy cập hệ thống.

- Các thành viên dự án có trách nhiệm bảo mật thông tin trong và sau dự án.

Chấm dứt dự án

Dự án có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Không đáp ứng mục tiêu đề ra

- Vượt quá ngân sách (dự kiến 800 triệu) mà không có phê duyệt bổ sung

- Các bên không thực hiện đúng cam kết

- Có yêu cầu từ phía ban lãnh đạo

Trong trường hợp chấm dứt:

- Các bên sẽ thống nhất bàn giao các phần đã hoàn thành

- Lưu trữ dữ liệu và tài liệu liên quan

- Đánh giá và báo cáo nguyên nhân dừng dự án

- Các điều khoản trên nhằm đảm bảo dự án được thực hiện minh bạch, kiểm soát tốt và giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai.

- NHẬN XÉT VÀ PHÊ DUYỆT

- PHÊ DUYỆT

| AUTHORIZATION |  |  |
| --- | --- | --- |
| CLIENT | SIGNATURE |  |
|  | PRINTED NAME |  |
|  | DATE |  |
| PROVIDER | SIGNATURE |  |
|  | PRINTED NAME | NGUYỄN THẾ MỸ |
|  | DATE | 17/3/2026 |